## Slide 1: KickOff del proyecto
Government Resource
Planning
ETAPA 1

## Slide 2: Contenido
Presentación.
Objetivo.
Estrategia de desarrollo.
Alcance propuesto.
Entregables.
Firma del convenio.

## Slide 3: Bienvenida

## Slide 4: Directivos
Por parte de la Alcaldía
  LIC. PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER
  LIC. MARINO BULMARO RAMÍREZ CARMONA
Responsable técnico:
  ING. JULIO ADRIAN PEREZ GALLARDO
Por parte del IPN
  LIC. ANDRÉS ORTIGOZA CAMPOS
  M. EN C. JOSÉ ASUNCIÓN ENRIQUEZ ZÁRATE
  ING. PATRICIA ESCAMILLA MIRANDA
Responsable técnico:
  M. EN C. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ OLVERA

## Slide 5: Objetivos

## Slide 6: Objetivos
Objetivo General
Desarrollar la primera etapa del GRP de la alcaldía Magdalena Contreras para fortalecer los procesos de programación y ejercicio del presupuesto haciéndolo más eficiente, eficaz, transparente y apegado a la normatividad aplicable.
Objetivos Específicos
Definir la arquitectura y estructura del GRP.
Identificar las necesidades prioritarias de las áreas involucradas.
Identificar la normatividad aplicable y definir la forma de incorporarla al GRP.
Desarrollar, validar y poner en marcha la primera etapa del GRP.

## Slide 7: Estrategia de desarrollo
Desarrollo por Etapas.
Uso de herramientas libres de licencia con alta madurez y confiabilidad.
Bajo el esquema de gobierno abierto.
Cesión de derechos de uso y explotación.

## Slide 8: Beneficios esperados
Facilitar la operación
  Reducción de tiempos
  Reducción de costos
Trazabilidad de los recursos desde su ingreso hasta su egreso
  Optimización de recursos
  Transparencia en el ejercicio del presupuesto

## Slide 9: Alcance propuesto

## Slide 10: Módulos Propuestos
S2- Planeación
S3- Presupuestos
S1- Configuración
S4-Capital Humano
S6- Almacén
S7-Vehículos
S5-Tesoreria

## Slide 11: Alcance Módulo de CONFIGURACIóN
En esta etapa
Gestión de catálogos, incluye COG y CABMS)
Gestión de usuarios.
Gestión de roles por usuario.
Bloqueo y desbloqueo de usuarios.

## Slide 12: Alcance Módulo de Planeación
En esta etapa:
Gestión de áreas.
Gestión de POA.
  Gestión de requisiciones.
  Gestión de anteproyectos.
  Gestión de metas.
  Notificaciones.
Reportes.

## Slide 13: Alcance módulo presupuestos
En esta etapa:
Gestión de presupuestos aceptados.
Gestión de presupuestos preasignados
Reportes
En próximas etapas:
Gestión de contratación de servicios.
Gestión de pagos realizados.

## Slide 14: Alcance Módulo de Capital Humano
En esta etapa:
Gestión de Recursos Humanos.
Gestión de plazas de trabajo.
Gestión de puestos de trabajo.
Reportes.

## Slide 15: Relación de ENTREGABLES
E1 - Plan ejecutivo
E2 - Especificación del sistema
E3- Software
E4 - Cesión de derechos
E5 - Plan de soporte técnico

## Slide 16: Proceso de desarrollo
Agile
Pipelined
Business
Centered
High
quality

## Slide 17: Análisis y Diseño
Mesas de trabajo
Entrevistas
Observación
Sistemas actuales
Verificación
Clasificación
Análisis
Documentación
Toma de Requerimientos
Análisis
datos, procesos, formatos, reglamentos, etc.
Mesas de trabajo
Demostraciones
Prueba de Prototipos
Diseños
Verificación
Especificación Formal
Especificación del Diseño
Procesos
Negocio
Actores
Casos de Uso
Interfaces
Reportes
Modelo de información
Notes: Para las etapas de Análisis y Diseño se sigue este proceso.
(click)
La primera etapa se llama Toma de Requerimeintos, y consiste en realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas, entrevistas con los usuarios, observación del proceso y estudio de los sistemas e infraestructura existentes.
(click)
De este proceso, se obtiene toda la información necesaria para el analisis del sistema: reportes, formatos, procesos, reglamentos, politicas, leyes, etc.
(click)
Esta información se verifica y clasifica para identificar al personal involucrado, los procesos, las reglas y políticas de operación, afectadas por la introducción del sistema.
Todo esto se realiza para construir una descripción y maquetas del sistema considerando todo lo necesario para que pueda acoplarse a los procesos de la SMA y soportar las políticas y reglas de operación adecuadamente, incluyendo posibles mejoras a la forma de operar.
(click)
De esta etapa se obtiene una descripción completa que ofrece una vista sobre la operacion del sistema para cuando esté terminado.
(click)
En la etapa de verificación se presentan los resultados ante la SMA y usuarios para verificar que el sistema operará adecuadamente y asi retroalimentar el trabajo y realizar los cambios pertinentes.
(click)
Al final toda esta especificacion se detalla y estructura para construir los planos del sistema a construir a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales oncluyen: Modelo del proeso y del negocio, Modelo de Casos de uso, Modelo de la Interaccion con el usuario, Modelo de la BD, Especificacion de la paltaforma y Modelo de calidad.

## Slide 18: Desarrollo y pruebas
Procesos
Negocio
Actores
Casos de Uso
Interfaces
Reportes
Modelo de información
Pruebas de integración
Desarrollo y pruebas unitarias
Defectos encontrados
Pruebas de Fábrica
Control de calidad
Pruebas de aceptación
Diseño de pruebas
Defectos encontrados
Verificación de pruebas
Defectos encontrados
Procesos
Negocio
Actores
Casos de Uso
Interfaces
Reportes
Modelo de información

## Slide 19: FIRMA DEL CONVENIO

## Slide 20: ¡Gracias!
Escuela Superior de Cómputo
Instituto Politécnico Nacional