| Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I | Grupo: 7CM1 | Ciclo Escolar: 2025-2026/2 | Hoja: 1 de 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor: Leonor Vázquez González |  | Número del TT: 2026-B | Lugar de reunión: TEAMS |
| Alumnos: Flores Espinosa Edgar Jair Jimenez Velazquez Jose Bryan Omar Santos Rivera Leilani Shareni |  | Nombre del TT: Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana. |  |

| Num. | Fecha y hora de reunión | Actividades programadas | % Avance programado | Asistencia de alumnos (firma) | Firma del profesor | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/03/2026 11:30 am | - Revisión de actividades en formato de seguimiento de TT. - Revisión protocolo y cronograma. - Revisión de tecnologías - Revisión de la configuración del entorno de desarrollo - Revisión del avance del marco teórico y normativo - Revisión de diagrama BNMP | 5% |  |  |  |
| 2 | 24/03/2026 11:30 am | - Revisión de diagramas de casos de uso, estado, base de datos, secuencia y flujo de datos. - Revisión de prototipo y maquetación del usuario - Revisión de avance del marco teórico. - Revisión de arquitectura del sistema. | 25% |  |  |  |
| 3 | 21/04/2026 11:30 am | - Revisión de la lógica para el área de recepción, quejoso y subdefensoría. - Revisión de la interfaz que englobe las mismas áreas. | 30% |  |  |  |
| 4 | 28/04/2026 11:30 am | - Revisión de la lógica para el área de primer contacto. - Revisión de la interfaz para el área de primer contacto - Revisión del avance de documento de reporte de TT. | 30% |  |  |  |
| 5 | 07/05/2026 | - Entrega y revisión de borrador de documento de reporte de TT | 5% |  |  | Esta sesión se lleva a cabo de manera presencial. |
|  |  | Porcentaje de avance Total | % |  |  |  |